ПЛАН

 мероприятий по проведению месячника по благоустройству

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ  | Кол-воучаст-ков | Объем работ | Привлеч.техника | Даты проведения | Ответственные |
| 1 | Субботник в сквере  | 7 | 0,4 га. / 3 м.3 | Автомобиль «Лада-Гранта» с прицепом | 05.04.2024 | Глава администрации |
| 2 | Уборка территории у Обелиска, детской площадки, спортивной площадки  | 7 | 0,2 га/1 м т3 | - | 05.04.2024 | Глава администрации |
| 3 | Уборка территории села, обочин дорог | 3 | 0,4 га./1 м3. |  | 15.04.2024-19.04.2024 | Глава администрации |
| 4 | Субботник на кладбище  | 7 | 0,7 га/ 3 м3. | Трактор МТЗ с прицепом | 19.04.2024 | Глава администрации |
| 5 | Субботник по уборке территорий организаций. ИП, администрации, КДЦ. | 12 | 3 га/6 м3 | Трактор МТЗ с прицепом - | 26.04.2024 | Глава администрации |