Приложение

к распоряжению от

17.09.2024 года №33

ПЛАН

 мероприятий по проведению месячника по благоустройству

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ  | Кол-воучаст-ков | Объем работ | Привлеч.техника | Даты проведения | Ответственные |
| 1 | Уборка территории села, обочин дорог | 3 | 0,4 га./1 м3. |  | 04.10.2024 | Глава поселения |
| 2 | Субботник на кладбище  | 7 | 0,7 га/ 3 м3. | Трактор МТЗ с прицепом | 11.10.2024 | Глава поселения |
| 3 | Субботник по уборке территорий организаций. ИП, администрации, КДЦ. | 12 | 3 га/6 м3 | Трактор МТЗ с прицепом | 18.10.2024 | Глава поселения |
| 4 | Покос сухой травы | 2 | 3 га |  | 04.10.2024 – 31.10.2024 | Глава поселения |
| 5 | Субботник по уборке территории у Обелиска, детской площадки, спортивной площадки  | 7 | 0,4 га. / 3 м.3 | Автомобиль «Лада-Гранта» с прицепом | 25.10.2024 | Глава поселения |