**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «30» сентября 2019 года № 28

|  |  |
| --- | --- |
| **О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района** |  |

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района::

1. Провести на территории Советского сельского поселения с 01 по 31 октября 2019 года месячник по благоустройству и санитарной очистке.
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий с указанием конкретных видов работ(приложение 1).
3. Проинформировать организации, КФХ, население о проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий.
4. Принять меры по утилизации сухой травянистой растительности безогневым способом.
5. Обеспечить соблюдение техники безопасности при проведении всех видов работ.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава Советского**

**сельского поселения С.В. Дубровин**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к распоряжению администрации Советского сельского поселения от 30.09.2019 г. № 28 |

ПЛАН

мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Советского сельского поселение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Задействовано человек | Задействовано техники | Объем работ, вывоз мусора | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | Очистка территории сквера от листвы | 6 | 1 ед. МТЗ-82 с тракторной тележкой | 3 м3 | 18.10.2019г. | Глава администрации |
| 2 | Благоустройство Обелиска | 4 | - | 1 м3 | 04.10.2019г. | Глава администрации |
| 3 | Очистка территории спортивной площадке | 7 | - | 1 м 3 | 11.10.2019г. | Председатель ТОС |
| 4 | Очистка территории кладбища | 34 | 1 ед. МТЗ-82 с тракторной тележкой | 7 м 3 | 18.10.2019г.  25.10.2019г. | Глава администрации, председатель женсовета |
| 5 | Санитарная очистка территорий школы, ФАП, КФХ, магазины, почта | 11 | 1 ед. МТЗ-82 с тракторной тележкой | 3 м 3 | 18.10.2019г | Руководители подразделений |