РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.04. 2024 г. №12

с. Советское.

О проведении месячника по

благоустройству и санитарной очистке

территории Советского сельского поселения

Калачеевского муниципального района

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния Советского сельского поселения:

1. Провести на территории Советского сельского поселения в период с 01 апреля по 30 апреля 2024 года месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий.

2. Разработать и утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Советского сельского поселения с указанием видов и объемов работ согласно приложения.

3. Обеспечить участие коллективов предприятий, организаций, учреждений и населения в работе по благоустройству и санитарной очистке территорий, прилегающих к предприятиям организациям и учреждениям.

4. Осуществить материально-техническое обеспечение проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий, в том числе обеспечить в случае необходимости доставку участников к месту проведения работ.

5. Принять меры по утилизации сухой травянистой растительности безогневым способом.

6. Обеспечить соблюдение техники безопасности при проведении всех видов работ и перевозке людей. А так же организовать в случаи необходимости медицинское сопровождение.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава  Советского сельского поселения:                             С. В. Дубровин

Приложение

к распоряжению от

01.04.2024 года №12

ПЛАН

мероприятий по проведению месячника по благоустройству

| № п/п | Виды работ | Кол-во участ-ков | Объем работ | Привлеч. техника | Даты проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Субботник в сквере | 7 | 0,4 га. / 3 м.3 | Автомобиль «Лада-Гранта» с прицепом | 05.04.2024 | Глава администрации |
| 2 | Уборка территории у Обелиска, детской площадки, спортивной площадки | 7 | 0,2 га/1 м т3 | - | 05.04.2024 | Глава администрации |
| 3 | Уборка территории села, обочин дорог | 3 | 0,4 га./1 м3. |  | 15.04.2024-19.04.2024 | Глава администрации |
| 4 | Субботник на кладбище | 7 | 0,7 га/ 3 м3. | Трактор МТЗ с прицепом | 19.04.2024 | Глава администрации |
| 5 | Субботник по уборке территорий организаций. ИП, администрации, КДЦ. | 12 | 3 га/6 м3 | Трактор МТЗ с прицепом - | 26.04.2024 | Глава администрации |