РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  21.03. 2019 г. №13

с. Советское.

О проведении месячника по

благоустройству и санитарной очистке

территории  Советского сельского поселения

Калачеевского муниципального района

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния  Советского сельского поселения:

1. Провести на территории Советского сельского поселения  в период с 01 апреля по 30 апреля  2019 года  месячник по благоустройству  и санитарной очистке  территорий.

2. Утвердить план мероприятий  по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке  территории с указанием  видов и объемов работ согласно приложения.

3. Обеспечить участие коллективов организаций, общественных объединений и населения в работе по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий, а также  территорий улиц, тротуаров и других объектов.

4.Осуществить  материально-техническое обеспечение  проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий.

5.Приянть меры  по утилизации  сухой травянистой растительности  безогневым способом.

6.Обеспечить  соблюдение техники безопасности при проведении всех видов работ.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава   Советского сельского поселения:                                С.В.Дубровин

Приложение

к распоряжению от

21.03.2019 года №13

ПЛАН

мероприятий  по проведению месячника по благоустройству

| № п/п | Виды работ | Количество участников | Объем работ | Даты проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вырубка кустарника на кладбище | 3 | 7392 кв.м. | 09-19 апреля | Глава администрации |
| 2 | Спиливание сухих деревьев в сквере, вывоз | 7 | 12 шт. | 8,9 апреля | Глава администрации |
| 3 | Субботники на кладбище : вывоз срубленного кустарника и сухих деревьев, мусора | 9 | 10 куб.м. | 15,16 апреля | Глава администрации |
| 4 | Побелка деревьев на территории села, в сквере, побелка пасынков столбов | 2 | 45 шт. дер., 112 столбов | 10-17 апреля | Глава администрации |
| 5 | Уборка придомовых территорий | 80 |  | 09-25 апреля | Глава администрации |
| 6 | Субботник по уборке территорий организаций. ИП, администрации, КДЦ. | 30 | 3 куб.м. | 19,26 апреля | Глава администрации |
| 7 | Субботник в сквере, ремонт Обелиска | 6 | 3 куб.м. | 11 апреля , 18 апреля | Глава администрации |
| 8 | Посадка деревьев | 15 | 30 шт. | 25 апреля | Глава администрации |